大豐：客戶（技術+業務）6人，廠家1人，萬高2人

地點：大豐銀行

# 會議總結：

- 客戶想要掃描到入庫全流程 Demo，下週四前要預約演示。

- 分類需求掃描端難完全做，需依賴後續 DMS。

- workflow 若加入會拉高報價，客戶已覺得預算高，拆 Phase 控制風險。

- 客戶會發新需求，根據新需求給廠家，決定是否還接該訂單。

# 1) 會議背景與目標

客戶需求方向：

- 客戶想要「一整套掃描到入庫」的流程（Scanning → OCR/Meta Data → DMS → 審批/Workflow）。

- 目前掃描由本地供應商負責，但 scan 到入庫之前的庫存＋檔案管理 想找成熟、低成本產品解決。

廠家當前方案重點：

- 以前方案接鴻翼（DMS/流程），現在客戶只要影印機（掃描設備）＋掃描流程展示（Excel/BarCode/Meta）。

- 可提供分離DMS方案：掃描方案 + OCR + Meta Data（但分類功能依賴後續 DMS 能力）。

# 2) 已確認的現狀/資訊

A. 掃描能力與產能

- 廠家過往案例：9 個月、約 300 萬份文件，每份 4–6 頁。

- 熟手操作：1人可操作 3 部影印機；約 80 頁/分鐘（作為吞吐參考）。

B. 文件特性（客戶現況）

- 同一客戶檔案內有多種類型文件，想在掃描階段完成分類。

- 文件存在混合紙張規格：A4 + A3 混合。

C. 分類/Meta/系統邊界（初步結論）

- 分類：廠家表示「只能在 DMS 內做分類」，掃描階段難完全解決，需看客戶選用 DMS 是否支援分類功能。

- Meta Data：過往直接對接鴻翼；掃描方案本身有 OCR。

- 客戶尚未定方案：客戶表示「未定解決方案，有自己解決方案可能」。

# 3) 客戶要求 & 新增需求

客戶明確提出：

- 審批流程（Workflow）需要做需求（後續會發新需求）。

- 客戶想睇「完整掃描流程」Demo。

- 客戶時間好趕，期望能下禮拜四前要完成 Demo 演示時間預約

# 4)價格與商務風險

- 掃描 + DMS 系統 已經係最低價格（最新報價未含 workflow 改造）。

- 客戶已經覺得 預算太高。

- 一旦加上 workflow 改造報價會再升 → 很大機會超出客戶預期。

- 我哋想推動，但實際上如果客戶新增需求導致報價升，可考慮 由廠家角度婉拒 或 縮範圍只做 scanner/DMS/Meta 配置。