KingBase 數據庫替換調研

會議紀錄

離島｜2025年5月12日 14:00｜會後整理版

| 會議主題 | KingBase 數據庫替換調研及遷移可行性評估 | 會議時間 | 2025年5月12日 14:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議地點 | 離島醫院 | 會議形式 | 技術交流 / 方案調研 |
| 參與方 | 院方、金倉、上澳、萬高、衛靈技術同事 | 狀態 | 待測試環境驗證 |
| 會議目標 | 確認 KingBase 替代 Oracle 的可行性、部署資源、同步方案與本地支援安排 |  |  |

會議核心結論： 院方現階段優先評估 KingBase 替換 Oracle 的可行性，第一階段聚焦 Oracle 核心業務系統及數據同步平台。後續將建立微信群，與衛靈技術同事、金倉及本地服務團隊共同確認技術細節，明確可提供的本地部署、遷移、測試及運維服務範圍。

資料來源：會議錄音文字紀錄、會後補充筆記及後續溝通安排。本紀錄已對口語內容作正式化整理，部分專有名詞及數值需以後續技術確認為準。

一、會議背景

院方早前曾調研 TDSQL 方向，但該方案對雲架構依賴較高。在院方尚未明確整體系統是否上雲的情況下，落地實施存在一定技術困難。

因此，本次會議將調研重點轉向 KingBase，核心目標是評估 KingBase 是否可替代院內現有 Oracle 數據庫，並進一步確認部署架構、遷移路徑、資源需求、雙向同步及本地服務能力。

二、現有系統與數據庫情況

| 項目 | 內容整理 |
| --- | --- |
| 系統規模 | 院內約有 80 多個系統，涉及多個醫療業務及配套系統。 |
| 主要數據庫 | Oracle、MS SQL Server、MySQL 8（少量）。 |
| 第一階段目標 | 優先評估 Oracle 核心業務系統的替換，並將數據同步平台納入同一遷移批次。 |
| 現有資料 | 院方已有部分 Oracle 架構及導出資料，可作為後續評估基礎。 |
| 待確認事項 | 核心系統清單、數據量、表結構、存儲過程、應用連接方式及高可用架構。 |

三、KingBase 技術評估重點

KingBase V9 在部署時可按場景選擇 Oracle 或 MySQL 兼容模式。本次評估重點會放在 Oracle 兼容模式，以及其對院內核心業務系統、數據同步平台及後續運維的支撐能力。

| 評估方向 | 需確認內容 |
| --- | --- |
| 兼容模式 | 確認 KingBase V9 的 Oracle 兼容模式是否可滿足現有應用、SQL、存儲過程、函數及工具連接需求。 |
| 雙向同步 | 會議初步確認可將 Oracle 與 KingBase 之間的雙向同步納入方案，以支持灰度遷移、切換及必要時回切。 |
| 遷移工具 | 需確認可使用的遷移工具、同步工具、對象轉換方式、錯誤處理及遷移校驗機制。 |
| 應用改造 | 需由衛靈技術同事配合確認應用端連接方式、SQL 兼容性及可能涉及的改造點。 |
| 測試驗證 | 需搭建測試環境，先對核心業務系統進行兼容性、性能及同步效果驗證，再考慮生產遷移。 |

四、部署架構與資源需求

院方建議採用讀寫分離集群架構。初步建議至少三個節點，即一主兩備，其中兩個節點部署於主機房，另一個節點部署於備用機房，主要用於數據備份、災備及高可用保障。

| 內容 | 整理說明 |
| --- | --- |
| 建議架構 | 三節點集群架構，一主兩備，支持高可用及備份保障。 |
| 機房部署 | 兩個節點放置於主機房，另一個節點放置於備用機房，具體以網絡延遲、存儲及災備要求再確認。 |
| 資源評估 | 院方需了解第一階段替換 Oracle 所需的服務器、CPU、內存、存儲、License 及同步中轉資源。 |
| 現有資源 | 會議中初步提及本地部署資源為 16 CPU、8 GPU；實際可用於數據庫的資源配置需另行核實。 |
| 測試環境 | 建議先建立測試環境，完成兼容性、同步、性能及回退測試後，再制定生產遷移計劃。 |

五、本地服務能力及運維支援

會議中提到，金倉可依托廣東團隊及本地支援資源提供技術服務，並具備 7×24 小時響應能力。後續每個獨立客戶可建立專屬溝通群，配備銷售及工程師進行支援。

本地團隊可在院方、衛靈技術同事及金倉原廠之間承擔協調、部署、測試、數據運維及日常支援角色，但具體服務邊界需在後續微信群內逐項確認。

| 服務類別 | 可提供內容 |
| --- | --- |
| 技術調研 | 協助盤點現有 Oracle、SQL Server、MySQL 系統情況，整理核心系統清單及遷移優先級。 |
| 方案設計 | 配合金倉輸出 KingBase 部署架構、集群方案、災備方案、讀寫分離及同步方案。 |
| 環境部署 | 協助搭建測試環境、安裝 KingBase、配置同步工具及基礎運維監控。 |
| 遷移支援 | 配合完成數據遷移、雙向同步、數據校驗、灰度切換及回退預案整理。 |
| 測試驗證 | 協同院方及衛靈技術同事測試應用連接、SQL 兼容性、性能表現及業務流程完整性。 |
| 運維保障 | 提供日常巡檢、故障排查、性能優化、備份恢復及升級建議等本地支援。 |

六、會後補充及溝通機制

會後補充：後續會建立微信群，邀請院方、衛靈技術同事、金倉技術人員及本地服務團隊加入，共同溝通技術細節，確認 KingBase 替換 Oracle 的可行性、分工安排，以及本地可提供的服務內容。

微信群後續重點溝通內容

補充及確認現有系統、數據庫、應用架構及核心業務系統清單。

由衛靈技術同事協助確認 Oracle 使用情況、SQL / 存儲過程 / 應用連接方式及改造風險。

確認 KingBase Oracle 兼容模式、雙向同步工具、遷移工具及回切能力。

明確哪些工作可由本地團隊完成，哪些需要金倉原廠或衛靈技術同事配合。

推進測試環境搭建、資源清單輸出、遷移方案編制及後續排期。

七、後續待辦事項

| 序號 | 待辦事項 | 負責方 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立微信群，拉通院方、衛靈、金倉及本地技術人員 | 項目團隊 | 會後即時跟進 |
| 2 | 收集 Oracle 核心系統清單、數據量、表結構及部署架構 | 院方 / 衛靈 | 作為遷移評估依據 |
| 3 | 確認 KingBase V9 兼容模式及適用版本 | 金倉技術團隊 | 重點確認 Oracle 模式 |
| 4 | 評估雙向同步、灰度切換及回切方案 | 金倉 / 衛靈 / 本地團隊 | 保障遷移風險可控 |
| 5 | 梳理第一階段所需硬件、License 及實施費用 | 金倉 / 本地團隊 | 形成資源及報價基礎 |
| 6 | 搭建測試環境並進行兼容性驗證 | 院方 / 本地團隊 / 金倉 | 先測試後上生產 |
| 7 | 明確本地服務範圍、響應機制及運維支援方式 | 本地服務團隊 | 包括部署、遷移、數據運維及故障處理 |

八、會議結論

本次會議初步確認，院方現階段希望優先評估 KingBase 替換 Oracle 的可行性，並以 Oracle 核心業務系統及數據同步平台作為第一階段重點。

後續將通過微信群與衛靈技術同事、金倉技術團隊及本地服務團隊共同確認技術細節，重點落實系統清單、兼容性評估、雙向同步、測試環境、硬件資源及本地服務能力，最終形成完整遷移方案及實施分工。

附錄：需後續確認的關鍵問題

| 問題類型 | 需確認內容 |
| --- | --- |
| 系統範圍 | 第一階段涉及哪些 Oracle 核心業務系統？是否包含數據同步平台全部模塊？ |
| 數據規模 | 每個系統的庫容量、表數、日增量、峰值訪問量及歷史數據保留要求。 |
| 技術兼容 | SQL、存儲過程、函數、觸發器、定時任務及第三方工具是否兼容 KingBase。 |
| 切換策略 | 是否採用雙向同步、灰度切換、停機窗口及回切方案。 |
| 本地服務 | 本地團隊可承擔哪些部署、運維、測試、遷移與故障處理工作。 |

— 完 —