CEM SharePoint替換_FileZ會議記錄

| 會議主題 | FileZ 文檔管理、工作流與集成方案交流 | 會議地點 | 澳電會議室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議時間 | 2026年4月22日 10:00-13:00 |  |  |
| 參會人 | 澳電：Esther 萬高：Jasmine、桂平、Ivan、Holly Filez：Jeff |  |  |

1. 會議主題

• 圍繞 FileZ 文檔管理與工作流平台能力、從 OpenText / SharePoint 遷移到FileZ及外部系統集成可行性、以及客戶後續建設與實施方式展開交流。

2. 會議核心內容

- 介紹 FileZ 的核心文檔能力，包括多人在線編輯、元數據篩選、文檔版本管理、工作流、AI 能力等，並結合實際場景說明其在受控文檔與日常協作文檔中的適用性。

- 重點討論文檔版本管理機制。系統支持文檔從草稿、審批、發布到歸檔的完整生命周期管理，並可通過 check-out / check-in 方式保留修訂原因、修訂記錄與版本軌跡，滿足 ISO 類文件的追溯要求。

- 介紹工作流表單與 PDF 封面轉化能力。客戶特別關注工作流審批狀態可視化，希望後續能查看流程等待數量、當前狀態與處理進度。

- 說明文檔庫（Document Library）與元數據能力，支持按自定義欄位分類、篩選與展示，便於合同、制度、操作文件等資料的統一管理。

- 掃描集成方面，現有對接格式包括 XML；此外客戶還有 CSV 格式資料，需進一步分析現有系統是否可支援。會議中亦提到可參考華高 Scan 的能力。

- 客戶提出需集成企業微信國際版（WeCom），並需評估不同地區之間的訪問跳轉與通知觸達問題。

- 基礎架構方面，明確提出採用 AD + ADFS 集成 SSO，後續需結合客戶現有身份體系進一步評估登入流程與權限映射方式。

- 後續需檢查文檔庫中是否存在 VLOOKUP 直接引用其他文檔庫內容的情況，以避免遷移後引用失效。

- 客戶明確提出需要網絡訪問限制能力與外發管控能力，範圍包括公司內跨部門資料流轉及對外發送控制。

- 系統需支持多份文檔同時發起流程，以滿足批量送審、批量發布等實際應用場景。

- 現有 OpenText 約承載 9 個業務，掃描文件目前傳輸至 OpenText，工作流亦在 OpenText 上發起，通知方式以郵件為主；後續可考慮擴展為郵件 + WeCom。

- 外部系統對接需求包括 SAP、用友等，後續需明確集成範圍、接口方式與資料流轉邏輯。

- 資料遷移時，遷移源地址可能與目標地址不一致，需提前考慮路徑映射、文檔引用與權限繼承等問題。

- 實施範圍可拆分為 SharePoint 部分與 OpenText 部分，會議討論了可一起採購、分階段實施，或整體同步推進等方式，但尚未最終定案。

- 客戶存在信創需求，但硬件無需額外採購，因現有已有 VM 資源。後續需提供操作系統與數據庫適配清單，供客戶選型。

- 會議最後提出後續輸出要求：整理能力清單、製作 PPT 發給客戶，並補充電力行業相關案例。

3. 已確認結論 / 決策

- 本次會議已初步明確客戶關注的重點能力，包括：多人在線編輯、元數據管理、版本控制、工作流、AI、掃描集成、SSO、訪問限制、外發管控、流程狀態可視化，以及與 SAP / 用友 / WeCom / OpenText 等系統的集成能力。

- 基礎架構的身份整合方向，採用 AD + ADFS 集成 SSO。

- 客戶已有 VM 資源，硬件層面暫不需要額外採購。

- 後續需提供能力清單、對客 PPT、電力行業案例，以及操作系統 / 數據庫適配清單。

- 關於 SharePoint 與 OpenText 的實施邊界已提出拆分思路，但暫未形成最終實施方案。

4. 待辦事項

| 待辦事項 | 備註 |
| --- | --- |
| 提供 FileZ 功能清單，標註優勢項，並發送客戶 | 作為 投標支持 |
| 提供本次交流對應 PPT 給客戶 | 需覆蓋核心能力與方案建議 |
| 提供電力，能源行業相關案例（如有港澳更佳） | 客戶關注同業案例經驗 |
| 提供FileZ系統UAT測試環境和生產環境的配置清單（包括操作系統、數據庫，服務器，儲存要求等）供客戶了解，看是否匹配客戶現有的 | 配合信創需求與現有 VM 資源 |
| 提供FileZ測試license給客戶，並協助客戶部署 |  |
| 分析 CSV 格式掃描 / 集成可行性 | XML 已有基礎，CSV 需重點評估 |
| 評估 WeCom 國際版集成及地區跳轉問題 | 涉及消息通知與跨區使用場景 |
| 檢查文檔庫中 VLOOKUP 是否跨庫引用 | 關係到遷移風險與引用有效性 |
| 梳理網絡訪問限制與外發管控需求 | 含跨部門及對外資料流轉控制 |
| 評估多份文檔同時發起流程的支持方式 | 確認原生能力或配置方式 |
| 梳理 OpenText 現有 9 個業務與新方案銜接方式 | 涉及承接、替換或並行策略 |

5. 風險 / 待確認問題

  - CSV 格式是否能被現有方案直接支持，尚未確認。

  - WeCom 國際版集成可能存在跨地區跳轉、通知到達或登入體驗問題。

  - 若文檔庫中存在跨庫 VLOOKUP 引用，遷移後可能導致鏈接或數據引用失效。

  - 遷移源地址與目標地址不一致，可能影響路徑映射、權限繼承與歷史引用有效性。

  - OpenText 現有 9 個業務與新方案如何銜接，尚待明確。

  - 流程狀態看板、等待中流程數量與報表展示方式仍需進一步確認。

  - 外發管控與網絡訪問限制的控制顆粒度尚未明確。

  - 通知機制從郵件擴展到郵件 + WeCom 的可行性與實施成本仍需評估。

  - 信創適配範圍（操作系統、數據庫、中間件等）仍需進一步細化。

  - 關於版本管理、check-out / check-in 與工作流狀態展示等內容。